ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.12.2016   				                                         № 899

г. Пошехонье

О подготовке проекта внесения изменений

в генеральный план  Кременевского сельского

поселения Пошехонского муниципального района

Ярославской области

На основании заявления   Морозова Александра Евгеньевича о внесении изменений в генеральный план  Кременевского  сельского поселения,  в соответствии с  Федеральным законом 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую»,   Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Пошехонского муниципального района, руководствуясь рекомендациями комиссии по   подготовке проекта изменений в генеральный план Кременевского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по подготовке проекта изменений в генеральный план  Кременевского сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области, созданной постановлением Администрации Пошехонского муниципального района от 28.12.2015 г. № 1028 «О подготовке проекта изменений в генеральный план Кременевского сельского поселения (далее – Комиссия), обеспечить совместно с заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления подготовку проекта внесения изменений в генеральный план   Кременевского сельского поселения в части:

1) положений, касающихся перспективного развития территории поселения, в связи с планируемым увеличением жилых зон   населенных  пунктов  поселения  (с. Кременево и д.  Лапушка) за счет  части прилегающих к данным населенным пунктам земельных  участков в целях жилищного строительства;

2) границ населенных пунктов поселения:

- с.Кременево путем включения в указанные границы земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения  общей площадью   43443,1 кв.м. с кадастровым номером 76:12:050201:113, расположенного по адресу: Ярославская область, Пошехонский район,   Погорельскийс/о, межселенная территория,  принадлежащего на праве собственности  Морозову А.Е.    в соответствии со свидетельством № 76-76/003-76/008/001/2016-1345/1 о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области  24.02.2016  года;

- д.   Лапушка путем включения в указанные границы земельного участка сельскохозяйственного назначения  общей площадью  140000   кв.м.  с кадастровым номером 76:12:050201:119, расположенного по адресу:   Ярославская область, Пошехонский район,   Погорельский с\о, межселенная территория, принадлежащего на праве собственности    Морозову А.Е., в соответствии со свидетельством № 76-76/003-76/008/003/2016-3127/1  о государственной регистрации права , выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области от 19.04.2016 года.

4. Комиссии  обеспечить   рассмотрение представленного заявителями проекта изменений в  генеральный план  Кременевского сельского поселения (после представления проекта заявителем) и  подготовку заключения по указанному проекту изменений.

5.  Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план Кременевского сельского поселения, согласно приложению.

6. Архитектору Пошехонского района Николаевой Л.Ф. и консультанту-юристу Администрации Пошехонского МР  Пологовой Н.Ю. подготовить проект соглашения  с Морозовым А.Е. о взаимодействии при подготовке проекта  изменений в генеральный план Кременевского  сельского поселения.

7. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов изменений в генеральный план Кременевского сельского поселения Пошехонского муниципального района. Ярославской области, согласно Приложению.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Первого заместителя Главы Администрации Пошехонского муниципального района В.И.Глоба.

9. Постановление  вступает в силу с момента его опубликования и размещения на официальном сайте Администрации Пошехонского муниципального района.

Глава Администрации

Пошехонского МР					                                                       Н.Н.Белов

Приложение  к постановлению

Администрации Пошехонского МР

от _09.12.2016г. _№ 899

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проектов изменений в генеральный план Кременевского сельского поселения Пошехонского муниципального района

Ярославской  области

______________

| №№ | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта соглашения с Морозовым А.Е.о взаимодействии при подготовке проекта изменений в генеральный план Кременевского СП (далее – Соглашения). | До 25.12.2016 г. |
| 2. | Заключение договора на выполнение работ по изготовлению проектов в генеральный план Кременевского СП. | В соответствии с условиями Соглашения |
| 3. | Разработка проекта изменений в генеральный план Кременевского СП. | В соответствии с условиями договора на выполнениеработ |
| 4. | Принятие постановления о проведении публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план Кременевского СП | В течение 10 дней с даты получения Администрацией МР от Морозова А.Е.проекта изменений в генплан Кременевского СП |
| 5. | Организация проведения публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план Кременевского СП | Не менее одного месяца и не более трех месяцев с момента оповещения жителей СП о времени и месте проведения слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний |
| 6. | Согласование проекта изменений в генеральный план Кременевского СП | В соответствии со ст.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 7. | Принятие Главой Администрации МР постановленияо направлении проекта изменений в генеральный план Кременевского СП в Собрание депутатов Пошехонского МР на утверждение или о направлении проекта на доработку. | После необходимых согласований |
| 8. | Утверждение проекта изменений в генеральный план Кременевского СП Собранием депутатов ПМР | В соответствии с планом работы Собрания депу- татов ПМР |
| 9. | Опубликование утвержденных изменений в генеральный план Кременевского сельского поселения | В сроки, установленные для опубликования НПА муниципального района |