**Цель(и), целевые показатели и программные мероприятия муниципальной программы** **«Благоустройство территории Пошехонского муниципального района» на 2017-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (в установленном порядке) | Источник финансирования | | Еденица измерения | | очередной финансовый год | | | | | | | | | |  | 2-й год планового периода |
|  |  | отчетный год (базовое значение показателя) | | текущий финансовый год | | очередной финансовый год | | | 1-й год планового периода | | 2-й год планового периода |
|  |  |  | |  | | 2016 | 2017 | | 2018 | | | 2019 | | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | |
|  | **Цель Программы - комплексное благоустройство территории Пошехонского муниципального района.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства дворовых территорий.** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия |  | |  | |  |  | | | |  |  | |  | |
| 1.1. | Комплексный ремонт дворовой территории ул. Рыбинская, д. 37 | ФБ  ОБ  МБ  **Всего** | | Руб. | |  | 635 332,18  610 417,18  65 565,76  **1 311 315,12** | | | |  |  | |  | |
| 1.2. | Комплексный ремонт дворовой территории ул. Преображенского,  д. 63,65 – ул. Первомайская, д. 3 | ФБ  ОБ  МБ  **Всего** | | Руб. | |  | 1 162 540,271 116 950,45  119 973,20 **2 399 463,92** | | | |  |  | |  | |
| 1.3. | Комплексный ремонт дворовой территории ул. Терешковой дд. 46-46а | ФБ  ОБ  МБ  **Всего** | | Руб. | |  | 542 751,17  521 466,82  56 011,47  **1 120 229,46** | | | |  |  | |  | |
| 1.4. | Комплексный ремонт дворовой территории ул. Набережная Пертомки, д. 29 | ФБ  ОБ  МБ  **Всего** | | Руб. | |  | 215 176,38  206 738,55  40 672,21  **462 587,14** | | | |  |  | |  | |
| **Задача 2. Улучшение санитарно-эстетического вида территории района**. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2.1. | Проведение субботников по уборке территорий |  | Кол-во | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | |  | |
| 2.2. | Обустройство клумб и цветников около учреждений и административных зданий. |  | Кол-во | | 18 | | 30 | | 30 | | | 30 | |  | |
| 2.3 | Обустройство клумб и цветников на площади Свобода. | ВБ | Руб. | | 0 | | 20 000 | | 0 | | | 0 | |  | |
| 2.4 | Благоустройство территории около памятника В.И. Ленину. |  | Кол-во | | 0 | | 1 | | 0 | | | 0 | |  | |
| 2.5 | Обустройство цветников на набережной реки Соги |  | Кол-во | | 0 | | 2 | | 2 | | | 2 | |  | |
| 2.5 | Ремонт моста через реку Пертомка | ВБ | Руб. | | 0 | | 100 000 | | 0 | | | 0 | |  | |
| **Задача 3. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение собраний трудовых коллективов. |  | Кол-во | | 0 | | 30 | | 0 | | | 0 | |  | |
| **Задача 4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства города.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Организация работы по привлечению жителей к участию в благоустройстве города |  | Кол-во | | 200 | | 300 | | 300 | | | 300 | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |