КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

152850, Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, пл. Свободы, д. 9

Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств, направленных на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения» за 2022 год и истекший период 2023 года

г. Пошехонье                                                                                             28.12.2023 г.

Проверка проведена на основании статей 266.1, 268.1 Бюджетного кодекса, статьи 98 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" параллельно с Контрольно-счетной палатой Ярославской области согласно Положения о Контрольно-счетном органе Пошехонского муниципального района, утвержденного Решением Собрания Депутатов Пошехонского муниципального района от 07.10.2011 г. № 239, Стандарта внешнего муниципального финансового контроля СФК 01. Общие правила проведения контрольного мероприятия, утвержденного Распоряжением Председателя Контрольно-счетного органа от 02.09.2016 г. № 18, Стандарта организации деятельности Контрольно-счетной палаты Ярославской области СОД 01 "Порядок организации и проведения совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Ярославской области и контрольно-счетных органов муниципальных образований Ярославской области", утвержденного Приказом Председателя Контрольно-счетной палаты Ярославской области от 29.12.2012 г. № 88, в соответствии с п. 3.5. Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ярославской области на 2023 год, п. 2.3. Плана работы Контрольно-счетного органа Пошехонского муниципального района на 2023 год, утвержденного Распоряжением исполняющего обязанности Председателя Контрольно-счетного органа Пошехонского муниципального района от 28.12.2022 г. № 41.

Предмет контрольного мероприятия: проверка законности и эффективности использования средств, направленных на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения.

Цель контрольного мероприятия: определение правомерности, в том числе целевого характера, эффективности использования бюджетных средств, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения, в рамках реализации ведомственной целевой программы "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2021 - 2025 годы (далее - ВЦП) государственной программы Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 г. № 168-п и соответствующей муниципальной программы.

В проверяемом периоде субсидия на приведение  в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения из средств областного бюджета предусматривалась пяти муниципальным образованиям Пошехонского муниципального района в объемах планируемых бюджетных ассигнований, в том числе на  2022 год в общей сумме 5 689 623,00 руб. и на 2023 г. в общей сумме 6 893 949,00 руб. (таблица 1):

Таблица 1

| Наименование | Областной бюджет |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. | на 01.11.2023 г. |
|  | План (в редакции закона об областном бюджете от 23.12.2022 г. № 78-з) | исполнение | не исполненные назначения | План (в редакции закона об областном бюджете от 09.10.2023 г. № 60-з), руб. | исполнение | не исполненные назначения |
|  |  | руб. | % |  |  | руб. | % |  |
| Городское поселение Пошехонье | 2 704 667,00 | 2 643 738,66 | 97,7 | -60 928,34 | 3 167 352,00 | 2 963 235,18 | 93,6 | -204 056,82 |
| Белосельское сельское поселение | 310 250,00 | 310 249,10 | 100 | -0,9 | 755 322,00 | 589 876,62 | 78,1 | -165 445,38 |
| Ермаковское сельское поселение | 853 047,00 | 853 047,00 | 100 | - | 938 327,00 | 938 327,00 | 100 | - |
| Кременевское сельское поселение | 685 501,00 | 685 501,00 | 100 | - | 766 121,00 | 766 121,00 | 100 | - |
| Пригородное сельское поселение | 1 136 158,00 | 1 136 157,18 | 100 | -0,82 | 1 266 827,00 | 1 266 827,00 | 100 | - |
| Всего | 5 689 623,00 | 5 628 692,94 | 98,9 | -60 930,06 | 6 893 949,00 | 6 524 386,80 | 94,6 | -369 562,20 |

В 2023 г. полномочия по дорожной деятельности (в том числе приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения) городским поселением района и сельскими поселениями района переданы Администрации Пошехонского муниципального района на основании соглашений с объемом бюджетных назначений субсидии в сумме 6 642 362,14 руб. и средствами софинансирования местных бюджетов в общей сумме 1 607 730,36 руб..

Проверка законности и эффективности использования средств, направленных на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения за 2022 г. и истекший период 2023 г. проведена в Администрациях городского поселения, трех сельских поселений района и Администрации Пошехонского муниципального района.

Объекты контрольного мероприятия:

- Муниципальное учреждение Администрация Пошехонского муниципального района Ярославской области,

- Муниципальное учреждение Администрация городского поселения Пошехонье Пошехонского муниципального района Ярославской области,

- Муниципальное учреждение Администрация Белосельского сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области,

- Муниципальное учреждение Администрация Ермаковского сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области,

- Муниципальное учреждение Администрация Кременевского сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области

(далее - муниципальные учреждения, Администрации, получатели субсидии).

Проверяемый период: с 01.01.2022 г. по истекший период 2023 г..

Контрольное мероприятие проведено в 2-4 кварталах 2023 г..

Проверка проведена на основании финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов по осуществлению закупок и иных документов, относящихся к деятельности объекта контроля, по использованию бюджетных средств, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения выборочным или сплошным способом.

Вопросы финансирования расходов проверены сплошным способом.

Объем бюджетных средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия в общей сумме 12 963 162,35 руб., в том числе:

- средства областного бюджета в сумме 11 016 922,56 руб.,

- средства бюджета городского поселения в сумме 295 103,89 руб.,

- средства бюджета сельских поселений в сумме 1 651 135,90 руб..

Результаты проведенных контрольных мероприятий сформированы в актах проверок. Один экземпляр актов проверок вместе с представлениями направлен в проверямые учреждения.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе Пошехонского муниципального района, Председателю Собрания Депутатов Пошехонского муниципального района.

Проверкой установлено:

В 2022 г. и истекшем периоде 2023 г. муниципальным учреждениям предоставлялась субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения (далее - субсидия областного бюджета) в целях реализации ведомственной целевой программы Ярославской области "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2021-2025 годы, являющейся подпрограммой государственной программы Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области" на 2021-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 г. № 168-п в редакции от 06.04.2023 г. № 336-п (далее - ВЦП) на условиях софинансирования принятого расходного обязательства.

Субсидия областного бюджета профинансирована в бюджеты муниципальных образований Пошехонского муниципального района и   муниципальным учреждениям (по наименованию объектов контрольного мероприятия) в полном объеме в соответствии с расходными обязательствами, предусмотренными в ведомственной целевой программе Ярославской области, Законом Ярославской области от 15.12.2021 г. № 88-з "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"   (в редакции закона от 23.12.2022 г. № 78-з), и Законом Ярославской области от 23.12.2022 г. № 76-з "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (в ред. от 28.06.2023 г. № 42-з) (далее - областной бюджет).

Предоставление субсидии областного бюджета исполнено в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия согласно ведомственной целевой программе Ярославской области и заключенным соглашениям.

В проверяемом периоде условия предоставления субсидии областного бюджета проверяемыми учреждениями были выполнены в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии, утвержденным Постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 г. № 168-п  и заключенными соглашениями, в том числе:

1) Администрациями муниципальных образований Пошехонского муниципального района были разработаны и реализовывались муниципальные программы (муниципальные целевые программы), содержащие мероприятия в целях поддержания надлежащего состояния и обеспечения ремонта автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения в границах населенных пунктов.

Цели и задачи муниципальных программ направлены на обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети и поддержание действующей сети автомобильных дорог в нормативном состоянии, то есть на достижение целей, соответствующим целям предоставления субсидии областного бюджета в рамках государственной программы Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области" на                2021-2025 годы".

2) соглашения о предоставлении субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения заключены Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области и получателями субсидии в установленные сроки и согласно п. 4.1. статьи 139 Бюджетного кодекса.

Согласно заключенных соглашений размер субсидии областного бюджета, предоставляемый местным бюджетам, расчитан исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства получателя субсидии на мероприятия по  приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения равный 95 %.

Софинансирование из местных бюджетов муниципальных образований предусматривалось в основном в размере 5 % расходного обязательства на мероприятия.

При этом в 2022 г. субсидия областного бюджета для Ермаковского сельского поселения предусмотрена в размере 86,19 % от общего объема расходного обязательства и для Кременевского сельского поселения в размере          93 % расходного обязательства, что повлекло дополнительные расходы из средств бюджетов соответствующих поселений.

В 2023 г. на мероприятия  по  приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения дополнительно выделены бюджетные средства в бюджетах сельских поселений района в общей сумме 1 258 104,53 руб., в том числе бюджет Ермаковского сельского поселения в сумме                             5 529,77 руб., бюджет Кременевского сельского поселения в сумме 145 790,60 руб. и бюджет Пригородного сельского поселения в сумме 1 106 784,16 руб..

Плановые бюджетные ассигнования и фактическое исполнение расходов средств областного бюджета и средств софинансирования местных бюджетов на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения по объектам контроля за 2022 г. сформировано в таблице 2:

Таблица 2

| Наименование | Плановые бюджетные назначения, руб. | Исполнение, руб. | Не исполненные бюджетные назначения, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего |
|  |  |  |  |  |  | руб. | % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Городское поселение Пошехонье | 2 704 667,00 | 142 351,00 | 2 847 018,00 | 2 643 738,66 | 139 144,14 | 2 782 882,80 | 97,7 | -60 928,34 | -3 206,86 | -64 135,20 |
| Белосельское сельское поселение | 310 250,00 | 35 348,42 | 345 598,42 | 310 249,10 | 16 328,90 | 326 578,00 | 100 | -0,90 | -19 019,52 | -19 020,42 |
| Ермаковское сельское поселение | 853 047,00 | 136 675,80 | 989 722,80 | 853 047,00 | 136 675,80 | 989 722,80 | 100 | - | - | - |
| Кременевское сельское поселение | 685 501,00 | 52 569,80 | 738 070,80 | 685 501,00 | 52 569,80 | 738 070,80 | 100 | - | - | - |
| Всего | 4 553 465,00 | 366 945,02 | 4 920 410,02 | 4 492 535,76 | 344 718,64 | 4 837 254,40 | 98,7 | -60 929,24 | -22 226,38 | -83 155,62 |

Не исполненные бюджетные назначения по средствам субсидии областного бюджета за 2022 г. составили в сумме 60 929,24 руб., в том числе городское поселение - 60 928,34 руб., Белосельское сельское поселение - 0,90 руб..

В 2023 г. полномочия по дорожной деятельности (в том числе приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения) с уровня поселений переданы Администрации Пошехонского муниципального района на основании соглашений.

В истекшем периоде 2023 г. Администрация Пошехонского муниципального района осуществляла мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения, на основании соглашений о передаче  осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного п. 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения и границах неселенных пунктов соответствующих сельских поселений на 2023 год, утвержденных Муниципальными Советами городского поселения Пошехонье, Белосельского сельского поселения, Ермаковского сельского поселения, Кременевского сельского поселения, Пригородного сельского поселения и Собранием Депутатов Пошехонского муниципального района от 27.04.2023 г., что соответствует п. 3.1. статьи 86 Бюджетного кодекса.

Информация о переданных полномочиях по дорожной деятельности и соответствующих мероприятиях  по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения, финансовом обеспечении данных мероприятий за истекший период 2023 г. представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Решение Муниципально го Совета поселения о передаче полномочий | Решение Собрания Депутатов «Об утверждении соглашения о передаче осуществления полномочий» | Мероприятие | Финансовое обеспечение, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субсидия областного бюджета | Бюджет поселения | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Городское поселения Пошехонье | 11.04.2023 г. № 13 | 27.04.2023 г. № 236 | капитальный ремонт автомобильной дороги участка ул. Красноармейской (ПК4+25 – ПК6+05) в г. Пошехонье | 2 963 235,18 | 155 959,75 | 3 119 194,93 |
| Белосельское сельское поселение | 26.04.2023 г. № 97 | 27.04.2023 г. № 237 | ремонт подъезда к ФАП с. Белое и к ФАП в с. Покров-Рогули, 0,060 км | 707 851,96 | 37 255,35 | 745 107,31 |
| Ермаковское сельское поселение | 26.04.2023 г. № 156 | 27.04.2023 г. № 239 | ремонт а/д пер. Новый, д. Малофеево (ПК 1+79 - ПК 3+65) | 938 327,00 | 54 915,40 | 993 242,40 |
| Кременевское сельское поселение | 19.04.2023 г. № 147 | 27.04.2023 г. № 238 | капитальный ремонт а/д ул.Школьная с.Кременево (ПК 1+32 - ПК 2+35) | 766 121,00 | 186 140,60 | 952 261,60 |
| Пригородное сельское поселение | 26.04.2023 г. № 149, 24.05.2023 г. № 153 | 27.04.2023 г. № 240, 25.05.2023 г. № 250 | капитальный ремонт автомобильной дороги c. Дмитриевское ПК1+90-ПК4+00 | 1 266 827,00 | 1 173 459,26 | 2 440 286,26 |
| Всего | х | х | х | 6 642 362,14 | 1 607 730,36 | 8 250 092,50 |

Согласно статьи 142.5 Бюджетного кодекса согласно муниципальным правовым актам представительных органов городского поселения и  сельских поселений бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательств на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения, предусмотренные в бюджете Пошехонского муниципального района на 2023 год (согласно решения Собрания Депутатов Пошехонского муниципального района от 22.12.2022 г. № 202 "О бюджете Пошехонского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы " с изменениями в редакции решения Собрания Депутатов от  14.09.2023 г. № 257 "О внесении изменений в решение о бюджете Пошехонского МР на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов") в соответствии с заключенными соглашениями и объемами иных межбюджетных трансфертов бюджетов городского и сельских поселений Пошехонского муниципального района сформированы в общей сумме              8 250 092,50 руб., в том числе средства областного бюджета в сумме                        6 642 362,14 руб., средства бюджета городского поселения в сумме 155 959,75 руб. и средства бюджетов сельских поселений в общей сумме 1 451 770,61 руб..

Расходные обязательства бюджета района на 2023 год на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения  предусматривались Администрацией Пошехонского муниципального района в Муниципальной целевой программе «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района» на 2022-2024 годы в составе Муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и транспорта Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы", утвержденной Постановлением Администрации Пошехонского муниципального района от 30.01.2023 г. № 51, действующей в редакции Постановления Администрации от 01.11.2023 г. № 772 по подразделу                        0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».

Цель муниципальной целевой программы - обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Основной задачей муниципальной целевой программы является сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Фактически за период с 01.01.2023 г. по истекший период 2023 г.                          (на 01.11.2023 г.) расходы на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения, исполнены Администрацией района в общей сумме 8 125 907,95 руб., в том числе из средств областного бюджета в общей сумме 6 524 386,80 руб. и из средств софинансирования в общей сумме   1 601 521,15 руб., в том числе средства бюджета городского поселения в сумме 155 959,75 руб., средства бюджетов сельских поселений в общей сумме                            1 445 561,40 руб. (в том числе: бюджет Белосельского сельского поселения в сумме 31 046,14 руб., бюджет Ермаковского сельского поселения в сумме                   54 915,40 руб., бюджет Кременевского сельского поселения в сумме                              186 140,60 руб. и бюджет Пригородного сельского поселения в сумме                           1 173 459,26 руб.) (в таблице 4).

Таблица 4

|  | Плановые бюджетные назначения | исполнение | Не исполненные бюджетные назначения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего |
|  |  |  |  |  |  | руб. | % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Городское поселение Пошехонье | 2 963 235,18 | 155 959,75 | 3 119 194,93 | 2 963 235,18 | 155 959,75 | 3 119 194,93 | 100 | - | - | - |
| Белосельское сельское поселение | 707 851,96 | 37 255,35 | 745 107,31 | 589 876,62 | 31 046,14 | 620 922,76 | 83,3 | -117 975,34 | -6 209,21 | -124 184,55 |
| Ермаковское сельское поселение | 938 327,00 | 54 915,40 | 993 242,40 | 938 327,00 | 54 915,40 | 993 242,40 | 100 | - | - | - |
| Кременевское сельское поселение | 766 121,00 | 186 140,60 | 952 261,60 | 766 121,00 | 186 140,60 | 952 261,60 | 100 | - | - | - |
| Пригородное сельское поселение | 1 266 827,00 | 1 173 459,26 | 2 440 286,26 | 1 266 827,00 | 1 173 459,26 | 2 440 286,26 | 100 | - | - | - |
| Всего | 6 642 362,14 | 1 607 730,36 | 8 250 092,50 | 6 524 386,80 | 1 601 521,15 | 8 125 907,95 | 98,5 | -117 975,34 | -6 209,21 | -124 184,55 |

Исполнение расходных обязательств на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения исполнено Администрацией в пределах объемов межбюджетных трансфертов, утвержденных в соглашениях о передаче полномочий.

Фактически расходные обязательства Пошехонского муниципального района по соглашениям с поселениями исполнены в полном объеме с экономией бюджетных средств в общей сумме 124 184,55 руб. (в том числе средства субсидии областного бюджета в сумме 117 975,34 руб., и средства бюджета Белосельского сельского поселения в сумме 6 209,21 руб.), что соответствует принципу эффективности  использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса (достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности)).

Экономия бюджетных средств образовалась в связи с тем, что подрядчик по двум договорам на ремонт подъездов к объектам социального назначения  освобожден от оплаты НДС.

Таким образом, на дату проверки неисполненные бюджетные назначения по субсидии областного бюджета за 2023 г. составили в общей сумме 369 562,20 руб., в том числе городское поселение - 204 116,82 руб., Белосельское сельское поселение - 165 445,38 руб., в том числе экономия бюджетных средств в общей сумме 124 184,55 руб. (субсидия областного бюджета в сумме 117 975,34 руб., и средства бюджета Белосельского сельского поселения в сумме 6 209,21 руб.).

3) Администрациями сельских поселений сформированы паспорты дорожных объектов по форме согласно Порядка предоставления субсидии,

4) закупка работ в рамках мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения за счет средств субсидии областного и средств софинансирования бюджета соответствующего муниципального образования исполнена объектами контроля на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - закон № 44-ФЗ),

5) муниципальными учреждениями исполнены обязательства по централизации закупок работ в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 27.04.2016 г. № 501-п «Об особенностях осуществления закупок, финансируемых за счет бюджета ЯО».

Определение поставщиков (подрядчиков) в 2022 г. на капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Красноармейская (ПК0+00-ПК1+93)                        в г. Пошехонье с начальной максимальной ценой контракта (далее - НМЦК)  в сумме 2 782 882,80 руб. для Администрации городского поселения и в 2023 г. на капитальный ремонт автомобильной дороги участка ул. Красноармейской (ПК4+25–ПК6+05) в г. Пошехонье  с начальной НМЦК в сумме                                    3 119 194,93 руб. и капитальный ремонт автомобильной дороги c. Дмитриевское ПК1+90-ПК4+00 с НМЦК в сумме 2 440 286,26 руб. для Администрации Пошехонского муниципального района  исполнено Департаментом государственного заказа Ярославской области, так как НМЦК на выполнение соответствующих работ более 1 миллиона рублей.

Согласно п. 3 Постановления Правительства Ярославской области от 27.04.2016 г. № 501-п  взаимодействие заказчиков с Департаментом государственного заказа Ярославской области при осуществлении закупок работ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов в форме субсидий, главными распорядителями бюджетных средств по которым являются органы исполнительной власти Ярославской области, осуществлялось согласно Порядка взаимодействия заказчиков и Департамента  государственного заказа Ярославской области в рамках контрактной системы, утвержденным Постановлением Правительства области от 27.12.2013 г.                 № 1767-п "О реализации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг".

6) Расчеты с подрядчиками в рамках заключенных муниципальных контрактов и договоров исполнены в полном объеме.

Дебиторской или кредиторской задолженности по результатам использования средств, направленных на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения по расчетам с Департаментом дорожного хозяйства Ярославской области и по расчетам с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) соответствующих работ на 31.12.2022 г. и на дату проверки не установлено.

7) Администрациями муниципальных образований обеспечено достижение значения результата использования субсидии по протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в объемах на             100 % к плановым показателям, предусмотренным соглашениями.

Основная информация о выполнении условий предоставления субсидии областного бюджета и результатах использования субсидии областного бюджета и средств софинансирования местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Пошехонского муниципального района (объектов проверки) за 2022 год сформирована в таблицах Приложение 1,2 к отчету.

8) отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета бюджету муниципального образования области и Отчет о достижении значений результатов использования субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области, предусмотренные п. 13 Порядка предоставления и распределения субсидии и  заключенными соглашениями представлены муниципальными учреждениями в Департамент дорожного хозяйства ЯО в установленные сроки, достоверно.

Фактически результаты использования субсидии областного бюджета и средства софинансирования местных бюджетов по протяженности автомобильных дорог, отремонтированных в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения достигнуты в проверяемом периоде объектами контроля согласно соглашений, в том числе: в 2022 г. городское поселение Пошехонье - 0,193 километра (далее - км), Белосельское сельское поселение - 0,076 км, Ермаковское сельское поселение - 0,171 км, Кременевское сельское поселение - 0,132 км.

При этом в 2022 г. на территории Ермаковского сельского поселения  Пошехонского муниципального района отремонтировано автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения на 0,050 км меньше плана (при планируемых объемах 0,221 км отремонтировано 0,171 км), в связи с недостаточным объемом финансирования при действующих расценках  стоимости соответствующих работ.

В 2023 г. протяженность отремонтированных автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения составила 0,739 км, в том числе: городское поселение Пошехонье - 0,180 км, Белосельское сельское поселение - 0,060 км, Ермаковское сельское поселение - 0,103 км, Кременевское сельское поселение - 0,186 км, Пригородное сельское поселение - 0,210 км.

В проверяемом периоде закупка работ по капитальному ремонту и ремонту дорог в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения объектами контроля осуществлялась конкурентным способом (электронный аукцион) и у единственного поставщика.

Проверкой установлено, что муниципальные контракты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения (далее - муниципальные контракты) заключены объектами контроля в соответствии статье 34,  пп. 25            п. 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Согласно п. 5 статьи 93  Администрации заключали муниципальные контракты по результатам проведенных электронных аукционов с НМЦК не превышающей 1 миллион рублей с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных извещениями об осуществлении закупок, документацией о закупках, по цене, не превышающей НМЦК, в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Администрацией Белосельского сельского поселения заключались муниципальные контракты с единственным поставщиком.

В муниципальных контрактах предусмотрено, что цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, а также  ответственность сторон (заказчика и поставщика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, что соответствует п. 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

Проверкой установлено, что цена муниципальных контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов соответствует объему финансового обеспечения мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения на соответсвующий финансовый год.

В муниципальных контрактах авансы не предусмотрены.

Приемка результатов выполненных работ осуществлялась заказчиками в порядке и в сроки, которые установлены контрактами, и оформлена документами о приемке, которые подписаны заказчиками и подрядчиками, что соответствует п. 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

Таким образом, согласно п. 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ объектами контроля осуществлена приемка выполненных работ и оплата  выполненных работ. Оплата выполненных работ осуществлялась путем перечисления денежных средств на счета подрядчиков в безналичной форме через Отдел казначейского исполнения бюджета Управления финансов Администрации Пошехонского муниципального района.

В период исполнения муниципального контракта условия муниципальных контрактов со стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или заказчиков не нарушались.

Согласно п 7.1. статьи 94 закона № 44-ФЗ оформление документов о приемке выполненных работ осуществлялось после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств, которые установлены контрактом.

Согласно п. 3 статьи 94 закона № 44-ФЗ заказчики проводили экспертизу  результатов, предусмотренных контрактом в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом проводилась руководителем и комиссией из работников заказчика.

Для проверки представлены документы, подтверждающие проведение экспертизы руководителем или работниками заказчика (оформленные и подписанные заказчиком документы о приемке выполненных работ (акты о приемке выполненных работ ф. КС-2), акты о приемке выполненных работ, подписанные премочной комиссией работников заказчика).

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде в соответствии с п. 11 Приказа Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н регистры бухгалтерского учета, принятые к учету первичные учетные документы (счет, счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3, локальный сметный расчет и т.д.) составлены по унифицированным формам, установленным в рамках бюджетного законодательства, с подписями лиц, ответственных за ведение регистров бухгалтерского учета.

Учет операций по расходованию бюджетных средств направленных на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения в рамках муниципальных программ объектами контроля осуществлялся в Журнале операций с безналичными денежными средствами, Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам, Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками, Главной книге, регистрах бухгалтерского учета и т.д..

Регистры бухгалтерского учета Администрациями сформированы на бумажных носителях, подшиты в хронологическом порядке.

Первичные документы, подтверждающие использование бюджетных средств на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения (локальный сметный расчет, счет-фактура, акты выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ КС-3 и т.д.) представлены в полном объеме.

Первичная документация, сформированная в рамках мероприятий государственной программы Ярославской области и муниципальных программ соответствующих муниципальных образований района и представленная Администрациями соответствует целевому расходованию бюджетных средств и данным представленной бухгалтерской отчетности.

Таким образом, информация о операциях с бюджетными средствами, использованными на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения в Администрациях отражена в регистрах бухгалтерского отчета достоверно и своевременно.

При этом проверкой установлены нарушения и замечания:

- оценка результативности и эффективности использования субсидии на отчетную дату объектами контроля не осуществлялась, что является нарушением п. 15 Порядка предоставления и распределения субсидии, утвержденного Постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 г. № 168-п,

- Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения и перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения Белосельского сельского поселения не утверждены, что является нарушением  п. 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ".

- в муниципальной целевой программе «Сохранность и ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах» на 2022-2025 годы, утвержденной в составе Муниципальной программы поселения «Развитие дорожного хозяйства в Ермаковском сельском поселении» на 2022-2025 годы, действующей в редакции Постановлений Администрации от 16.09.2022 г. № 92, от 07.10.2022 г. № 98, от 14.02.2023 г. № 19, от 13.06.2023 г. № 63                                   не предусмотрены планируемые значения результата использования субсидии областного бюджета и средств софинансирования местного бюджета по протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезд к объектам социального назначения на период 2022 и на 2023 годов.

- в разделе ресурсного обеспечения муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и транспорта Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы", утвержденной Постановлением Администрации Пошехонского муниципального района от 30.01.2023 г. № 51, с изменениями в редакции Постановления Администрации от 01.11.2023 г. № 772 не включены источники финансирования программы по средствам из бюджета городского поселения Пошехонье и средств бюджетов сельских поселений, предусмотренные согласно переданным полномочиям на решение вопросов местного значения на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения, что является нарушением подпункта 5 пункта 3.6.3. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного Постановлением Администрации от 11.09.2015 г. № 765 и п. 1 статьи 179 Бюджетного кодекса.

- оплата работ по капитальному ремонту автомобильной дороги участка ул. Красноармейской в г. Пошехонье в сумме 3 119 194,93 руб. и оплата работ по капитальному ремонту автомобильной дороги в c. Дмитриевское в сумме                      2 440 286,26 руб. исполнена Администрацией Пошехонского муниципального района по коду вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", что является нарушением п. 53.2.4.3. "Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения", утвержденного Приказом Минфина России от 24.05.2022 г. № 82н, согласно которому расходы бюджетов бюджетной системы РФ на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях капитального ремонта отражаются по элементу вида расходов 243 "Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества",

- в техническом задании, являющемся приложением № 1 к муниципальному контракту от 05.09.2022 г. № 0171200001922002765 на капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Красноармейской г. Пошехонье в перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ включены нормативно-технические документы, не соответствующие "СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85", утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. № 272,

- заказчиком допущено нарушение сроков оплаты выполненных работ, установленных п. 5.1. муниципального контракта от 05.09.2022 г.                            № 0171200001922002765 за счет средств областного бюджета на 7 рабочих дней, что является нарушением п. 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

Также в 2022 г. Администрацией Белосельского сельского поселения оплата выполненных работ по ремонту подъездов за счет средств областного бюджета  исполнена с нарушением сроков оплаты на 23 рабочих дня.

- в инвентраных карточках учета нефинансовых активов по дорогам в п. 5 "Краткая индивидуальная характеристика объекта" некоторыми объектами контроля не внесены записи о признаках, характеризующих объект (дорожное полотно, тротуар, дорожные знаки и т. д.), что является нарушением п. 3 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных Приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н.

В период проверки инспектором Контрольно-счетного органа Пошехонского муниципального района в присутствии соответственно  ведущего специалиста по дорожному хозяйству, транспорту и вопросам обращения с ТБО отдела ЖКХ, строительства, связи, транспорта и энергетики Администрации Пошехонского муниципального района, Глав поселений района, техника ЖКХ городского поселения и специалистов сельских поселений проведен контрольный осмотр и выборочный обмер выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту участков автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения.

По результатам контрольных измерений не установлены замечания к параметрам и объемам выполненных работ по результатам выполненных капитального ремонта или ремонта участков автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения.

Информация о результатах контрольного осмотра и обмеров значений результата использования субсидии областного бюджета и средств софинансирования местных бюджетов сформирована в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | Значение результата использования субсидии, км | Объекты социального назначения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | Откло-нения (+,-) |  |  |
| капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Красноармейской (ПК4+25 – ПК6+05) в г. Пошехонье | 0,180 | 0,180 | - | Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Пошехонье | на тротуаре (вблизи площадки ТБО) напротив водопроводного люка установлено повреждение асфальтового покрытия (сетка трещин с разрушениями и разломами на расстоянии не менее 5 метров). |
| капитальный ремонт автомобильной дороги c. Дмитриевское ПК1+90-ПК4+00 (Пригородное сельское поселение) | 0,210 | 0,210 | - | Дмитриевский фельшерско-аккушерский пункт | отсутствие щебеночного покрытия по краю дороги на протяжении не менее 5 метров, образование ям и углублений в песке от стека воды, дорожное покрытие подъезда к ФАП загрязнено листьями деревьев, сухой травой |
| ремонт а/д пер. Новый, д. Малофеево (ПК 1+79 - ПК 3+65) (Ермаковсое сельское поселение) | 0,186 | 0,186 | - | Ермаковская средняя школа | без замечаний |
| капитальный ремонт а/д ул. Школьная с. Кременево (ПК 1+32 - ПК 2+35) (Кременевское сельское поселение) | 0,103 | 0,103 | - | Кременевская общеобразовательная школа, Кременевский дом культуры, Кременевский фельшерско-аккушерский пункт | без замечаний |
| ремонт подъезда к ФАП с. Белое (Белосельское сельское поселение) | 0,030 | 0,030 | - | Белосельский фельшерско-аккушерский пункт | имеются разрушение границы дороги от стеков воды, образование ям и углублений на краях дороги |
| ремонт подъезда к ФАП с. Покров-Рогули (Белосельское сельское поселение) | 0,030 | 0,030 | - | Покровский фельшерско-аккушерский пункт | имеются разрушение границы дороги от стеков воды, образование ям и углублений на краях дороги |
| Итого: | 0,739 | 0,739 | - | х | х |

Таким образом, в проверяемом периоде средства субсидии областного бюджета и средства софинансирования местных бюджетов, использованы Администрациями соответствующих муниципальных образований на исполнение расходных обязательств в целях реализации мероприятий по приведению в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию дорожных объектов - автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения, в приоритетном порядке к объектам здравоохранения, образования, культуры (в том числе обеспечивающим подъезды к Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Пошехонье, Дмитриевский, Белосельский, Тиминский, Дубасовский фельшерско-аккушерские пункты, Ермаковская средняя школа, Кременевская общеобразовательная школа, Кременевский дом культуры, Гаютинский дом культуры, Гаютинская библиотека и т.д..), то есть по целевому назначению, законно и эффективно, что соответсвует Порядку предоставления субсидии и статьям 34, 38 Бюджетного кодекса.

Законность расходования данных бюджетных средств подтверждена нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Пошехонского муниципального района и Ярославской области.

Расходование бюджетных средств на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения исполнено объектами контроля по целевому назначению.

Использование средств субсидии областного бюджета и средств местных бюджетов на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения в проверяемом периоде подтверждены первичными учетными документами и регистрами бухгалтерского учета, сформированными объектами контроля своевременно и достоверно, согласно единой методологии бюджетного учета, утвержденной Инструкцией № 157н, что соответствует статье 165 Бюджетного кодекса.

Таким образом, в проверяемом периоде средства областного бюджета и средства софинансирования из местных бюджетов, направленные на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения использованы по целевому назначению, правомерно и эффективно.

Значения результатов использования субсидии областного бюджета, предусмотренные соглашениями в 2022 г. и в истекшем периоде 2023 г. объектами контроля были исполнены.

Применение кодов бюджетной классификации доходов и расходов местных бюджетов за счет средств субсидии областного бюджета осуществлено на основании Приказа Минфина России от 24.05.2022 г. № 82н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения".

Исполняющий обязанности Председателя

Контрольно-счетного органа

Пошехонского муниципального района _____________ Виноградова Н.В.

С отчетом ознакомлены:

Глава

Пошехонского муниципального района ___________ Белов Н.Н.

«__» ___________ 20 __ г.

Председатель Собрания Депутатов

Пошехонского муниципального района ___________ Кайдалов С.В.

Приложение 1

к отчету о результатах контрольного мероприятия от 28.12.2023 г.

2022 г.

| Наименование муниципального образования | Дата и № соглашения | Муниципальная программа | Решение о бюджете | Объем финансового беспечения на реализацию мероприятия, руб. | Испол-нение, % | Отклонения, руб. | Значения резельтатов использования субсидии областного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | всего |  | Областной бюджет | Местный бюджет | всего | Наименование мероприятия | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |  |  | план | факт | откло- нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Администрация городского поселения Пошехонье Ярославской области | 15.02.2022 г. № 12-2/22 соц. (доп. соглашение от 11.10.2022 г. № 1) | Постановлением Администрации от 08.02.2022 г. № 27 утверждена Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных автомобильных дорог городского поселения Пошехонье» на 2022-2024 годы, действующая с изменениями, внесенными Постановлениями от 08.02.2022 г. № 27, 30.12.2022 г. № 325 Постановлением Администрации от 30.12.2022 г. № 330 утверждена Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципальных автомобильных дорог городского поселения Пошехонье» на 2023-2025 годы | решение Муниципального Совета городского поселения от 24.12.2021 г. № 39 «О бюджете городского поселения Пошехонье Пошехонского МР на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решения от 26.12.2022 г. № 41 | 2 704 667,00 | 2 643 738,66 | 142 351,00 | 139 144,14 | 2 847 018,00 | 2 782 882,80 | 97,7 | -60 928,34 | -3 206,86 | -64 135,20 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Красноармейская (ПК0+00-ПК1+93) в г. Пошехонье Ярославской области | 0,193 | 0,193 | - |
| Администрация Белосельского сельского поселения Ярославской области | 15.02.2022 г. № 12-3/22 соц. доп. соглашение № 1 от 09.09.2022 г. | Муниципальная программа «Поддержка дорожного хозяйства Белосельского сельского поселения на 2020-2022 годы», утвержденная Постановлением Администрации от 28.12.2021 г. № 59 (с изменениями в редакции Постановления Администрации от 16.11.2022 г. № 55). Постановлением Администрации от 27.12.2022 г. № 61 утверждена муниципальная программа «Поддержка дорожного хозяйства Белосельского сельского поселения на 2022-2023 годы», действующая в редакции Постановления от 05.07.2023 г. № 29 | Решение Муниципального Совета Белосельского сельского поселения от 24.12.2021 г. № 67 «О бюджете Белосельского сельского поселения на 2022 г и планируемый период 2023 и 2024 г.» с изменениями согласно Решения от 23.12.2022 г. № 96 | 175 817,00 134 433,00 | 175 816,50 134 432,60 | 28 273,02 7 075,40 | 9 253,50 7 075,40 | 204 090,02 141 508,40 | 185 070,00 141 508,00 | 100 100 | -0,9 - | -19 019,52 - | -19 020,42 - | ремонт подъезда к соц. объекту ФАП д. Тимино Белосельского сельского поселения ремонт подъезда к соц. Объекту ФАП д. Дубасово Белосельского сельского поселения | 0,046 0,030 | 0,046 0,030 | - - |
| Администрация Ермаковского сельского поселения Ярославской области | 15.02.2022 г. № 12-4/22 соц. (доп. соглашения от 19.08.2022 г. № 12-4/22-соц-1) | Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 23.12.2021 г. № 176 утверждена Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Ермаковском сельском поселении» на 2022-2025 годы, действующая с изменениями, внесенными Постановлениями от 16.09.2022 г. № 92, от 07.10.2022 г. № 98, от 14.02.2023 г. № 19, от 13.06.2023 г. № 63 | Решение Муниципального Совета Ермаковского сельского поселения от 23.12.2021 г. № 109 «О бюджете Ермаковского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решения от 23.12.2022 г. № 141 | 853 047,00 | 853 047,00 | 136 675,80 | 136 675,80 | 989 722,80 | 989 722,80 | 100 | - | - | - | ремонт автодороги по улице Молодежная в деревне Климовское Ермаковского сельского поселения | 0,221 | 0,171 | -0,05 |
| Администрация Кременевского сельского поселения Ярославской области | 15.02.2022 г. № 12-5/22 соц. (доп. соглашения № 1 от 12.07.2022 г.) | Постановлением Администрации от 01.06.2021 г. № 49 утверждена Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Кременевском сельском поселении" на 2022-2024 годы в составе которой утверждены муниципальная целевая программа "Поддержка и сохранность автомобильных дорог в Кременевском сельском поселении" на 2022-2024 годы Постановления от 20.04.2023 г. № 53 "О внесении изменений в Постановление от 01.06.2021 г. № 49 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в Кременевском сельском поселении" на 2022 -2024 годы | Решения Муниципального Совета Кременевского сельского поселения от 27.12.2021 г. № 88 "О бюджете Кременевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (в редакции решения от 26.12.2022 г. № 126 "О внесении изменений в решение Муниципального Совета № 88 от 27.12.2021 г. "О бюджете Кременевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов") | 685 501,00 | 685 501,00 | 52 569,80 | 52 569,80 | 738 070,80 | 738 070,80 | 100 | - | - | - | капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Школьная в с. Кремненево Кременевского сельского поселения | 0,132 | 0,132 | - |
| Всего: | х | х | х | 4 553 465,00 | 4 492 535,76 | 366 945,02 | 344 718,64 | 4 920 410,02 | 4 837 254,40 | 98,3 | -60 929,24 | -22 226,38 | -83 155,62 | х | 0,622 | 0,572 | 0,050 |

Приложение 2 к отчету

к отчету о результатах контрольного мероприятия от 28.12.2023 г.

2023 г.

| Источники бюджетных средств | Решение о бюджете | Мероприятие | Бюджетные ассигнования по соглашению с Департаментом дорожного хозяйства Ярославской области, предусмотренные в бюджете муниципального образования | Передано на уровень района по соглашениям с Администрацией Пошехонскогомуниципального района, руб. | Исполнено Администрацией района, руб. | Отклонения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | местный | Всего, руб. | областной бюджет | местный | Всего | областной бюджет | местный | Всего на 01.11.2023 г. | +,- к соглашению с Департаментом дорожного хозяйства ЯО (гр. 14 - гр.8) | +,- к соглашению с Администра-цией района (гр. 14-гр.11) |
|  |  |  | руб. | % от расход-ного обязате-льства | руб. | % от расход-ного обязате-льства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наименование | протяженность, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Городское поселение Пошехонье | Решение Муниципального Совета от 26.12.2022 г. № 43 «О бюджете городского поселения Пошехонье Пошехонского МР на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" в редакции решения от 12.05.2023 г. № 16 | капитальный ремонт автомобильной дороги участка ул. Красноармейской (ПК4+25 – ПК6+05) в г. Пошехонье | 0,180 | 3 167 352,00 | 95 % | 166 703,00 | 5 % | 3 334 055,00 | 2 963 235,18 | 155 959,75 | 3 119 194,93 | 2 963 235,18 | 155 959,75 | 3 119 194,93 | -214 860,07 | - |
| Белосельское сельское поселение | Решение Муниципального Совета Белосельского сельского поселения от 23.12.2022 г. № 91 «О бюджете Белосельского сельского поселения на 2023 г и плановый период 2024 и 2025 г.» в редакции решения от 28.06.2023 г. № 101 «О внесении изменений в бюджет Белосельского сельского поселения на 2023 г и плановый период 2024 и 2025 г." | ремонт подъезда к ФАП с. Белое, ремонт подъезда к ФАП с. Покров-Рогули | 0,060 | 755 322,00 | 95 % | 39 753,79 | 5 % | 795 075,79 | 707 851,96 | 37 255,35 | 745 107,31 | 589 876,62 | 31 046,14 | 620 922,76 | -174 153,03 | -124 184,55 |
| Ермаковское сельское поселение | Решение Муниципального Совета Ермаковского сельского поселения от 23.12.2022 г. № 142 «О бюджете Ермаковского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в редакции решения от 29.06.2023 г. № 167 | ремонт а/д пер. Новый, д. Малофеево (ПК 1+79 - ПК 3+65) | 0,103 | 938 327,00 | 95 % | 49 385,63 | 5 % | 987 712,63 | 938 327,00 | 54 915,40 | 993 242,40 | 938 327,00 | 54 915,40 | 993 242,40 | +5 529,77 | - |
| Кременевское сельское поселение | РешениЕ Муниципального Совета Кременевского сельского поселения от 26.12.2022 г. № 125 "О бюджете Кременевского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (в редакции решения о внесении изменений от 19.04.2023 г. № 143) | капитальный ремонт а/д ул.Школьная с.Кременево (ПК 1+32 - ПК 2+35) | 0,186 | 766 121,00 | 95 % | 40 350,00 | 5 % | 806 471,00 | 766 121,00 | 186 140,60 | 952 261,60 | 766 121,00 | 186 140,60 | 952 261,60 | +145 790,60 | - |
| Пригородное сельское поселение | Решение Муниципального Совета Пригородного сельского поселения от 27.12.2022 г. № 128 «О бюджете Пригородного сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Дмитриевское (ПК1+90-ПК4+00) | 0,210 | 1 266 827,00 | 95 | 66 675,10 | 5 % | 1 333 502,10 | 1 266 827,00 | 1 173 459,26 | 2 440 286,26 | 1 266 827,00 | 1 173 459,26 | 2 440 286,26 | +1 106 784,16 | - |
| Всего | х | х | 0,739 | 6 893 949,00 | 95 | 362 867,52 | 5 | 7 256 816,52 | 6 642 362,14 | 1 607 730,36 | 8 250 092,50 | 6 524 386,80 | 1 601 521,15 | 8 125 907,95 | +869 091,43 | -124 184,55 |

«__» ___________ 20 __ г.